永州职业技术学院

校园建设总体规划

（2007-2010年）

按照“创示范、建示范”的要求，永州职院要创建国家示范性职业技术学院，必须创建与这一发展目标相适应的整体校园环境。在2005年完成的《永州职业技术学院“十一五”规划（2006-2010年）》的基础上，依照学院总体发展战略，为进一步有效地优化配置办学资源，科学合理地进行校园建设，必须对学院的校园建设作出新的规划，特别是要针对目前一校多区办学存在的问题，以及未来发展的需要，对未来校区的布局，功能定位以及建设目标进行精心安排。

本规划的重点是对校区布局及功能定位作出调整，使之符合学院的发展战略的要求，满足学院事业发展的需要。

一、我院校区现状及新校区地理环境

我院现有校区总面积1600亩，各类建筑38.4平方米，目前分为五个校区，即：医学校区、信息工程校区、商贸旅游校区、理工电子校区、人文教育校区。这“一校五区“的基本情况如下：

1、医学校区：位于零陵区南津北路，占地514亩，已建有各类建筑17.3万平方米，现为永州职院主校区，现为医学学科教育科研基地和永州职院附属医院所在地，也是学院的管理中心。

2、信息工程校区：位于冷水滩区凤凰园开发区内，占地625亩，已建各类建筑7.02万平方米，现为农学学科、计算机学科和模具学科教育科研基地和永州职院实习农场所在地。

3、商贸旅游校区：位于零陵区南津北路36号，占地200亩，已建各类建筑5.18万平方米，现为经济旅游学科教育科研基地。

4、理工电子校区：位于零陵区中山南路，占地126亩，已建各类建筑4.7万平方米，现为电子制造类学科，汽车制造类学科教育科研基地。

5、人文教育校区：位于零陵区芝山南路，占地136亩，已建各类建筑4.23万平方米，现为师范教育学科、艺术类学科教育科研基地。

一校五区的状况给学院的教育和管理，师生的学习、工作和生活带来诸多不便。由于校区过于分散，削弱了教师与学生的联系、教师与教师的交流，影响了人才的培养和科研的质量；由于校区过于分散，造成了基础设施的重复建设，加大了学院的管理、运行和控制的成本；由于校区过于分散，难以形成统一的校园文化和人才培养的良好氛围，难以获得可持续发展所必须的成长空间和校园环境。

基于以上原因，学院做出了建设院本部为重点的战略决策，在零陵区老埠头村征地2250余亩建设院本部。院本部的建设不仅为加快新一轮学院建设发展、实现学院奋斗目标奠定了最基本最重要的物质条件，同时也为解决困扰我院多年的“一校五区”问题提供了重要契机。随着院本部开工建设，我院新的百年建设和事业发展已拉开序幕。院本部的建设将极大地拓展我院未来的发展空间，改变目前各校区的功能布局，学院的建设重点和管理重心，也将发生很大变化。这是学院发展战略的一次重大调整，必将对未来产生极其深远的影响。

二、校园建设规划的指导思想与建设思路

（一）指导思想

本规划坚持“超前规划、注重特色、大胆创新、打造精品”的指导思想，遵循“一次规划、分期实施”、“分区合理、功能明确”、“突出重点、兼顾一般”的原则，根据永州职院各校区功能定位及校园状况的实际，坚持高起点、高质量、可持续发展的要求，努力实现校区环境优美典雅与学术文化氛围的统一。

（二）建设思路

1、数字化与网络化。校园建设规划要体现前瞻性，适应知识经济发展的需要和21世纪高等教育改革发展的趋势及网络化，现代化、国际化的要求，借助信息手段密切各学科之间的联系，发挥好多学科交叉融合的优势，体现信息传播和知识创新的功能。

2、园林化与生态化。校园建设规划要以“绿色校园”为理念，依托现有的自然环境和条件，科学构思，精心设计，达到人与自然、建筑与自然的和谐交融。要以不同形式，不同风格的多样化景观与空间设计，创造优美的学习、工作和生活环境，营造别具特色的园林化与生态化校园模式。

3、继承性与创新性。校园建设规划要继承和借鉴其他院校在不同发展阶段的规划经验和建筑风格，体现示范性高职院校的文化内涵，通过优美的校园环境和校舍建筑风格，构筑并不断充实我院的文化底蕴，不断开拓和展现时代风貌。

三、校园建筑规划的内容

校园建设布局和功能定位调整以院本部为我院发展的基点，逐渐将所有的人才培养功能和办学主体集中在院本部，彻底解决目前一校多区给学院发展和管理带来的问题。

由于院本部建设周期较长，调整将分阶段进行，在过渡阶段将现有的“一校五区”调整为“一校三区”即院本部、医学校区、信息校区，以形成集聚效应，提高办学效益。

通过分步实施，逐步将学院人才培养、科学研究的主体、党政管理中枢以及为教学科研服务的机构全部迁往院本部。

（一）院本部建设规划的内容

1、功能定位

永州职院的主校区，是我院21世纪发展建设的主要区域，我院百年形象的标志，也是我院形象和对外开放合作的窗口，我院行政管理中枢，高职示范教育基地。

2、调整的基本设想

院本部建设是我院在本世头十年建设和发展的重中之重，是实现百年辉煌的奠基之举，是布局调整的关键环节。院本部建设规模大、投资力度强、质量要求高、建设周期长，校区布局和功能定位调整必须从这一实际出发，既要坚定不移地围绕学院总体目标积极推进，又要考虑各方面的实际情况，统筹兼顾、分步实施、实事求是、量力而行。

3、建设周期

考虑到院本部建设资金与充分发挥现有校区作用等相关因素，院本部建设周期计划自2007年至2020年分三期建设，其中一期工程计划2010年8月底前完成；二、三期工程计划至2020年完成。因此，调整方案按一期（2007-2010年）、二、三期（2010-2020年）两阶段安排。

4、一期工程规划建设内容：

根据院总体发展战略规划，院本部在2007年至2010年一期工程内需要建设的总建筑面积143200m2,总投资23000万元（含征地拆迁费）。

（1）行政办公楼：建筑面积约19000 m2，投资2109万元。

（2）校大门：建筑面积550 m2，投资263万元

（3）图书馆：建筑面积21112 m2, 投资1929万元

（4）商贸教学楼：建筑面积15414 m2,投资1409万元

（5）理工教学楼：建筑面积20520 m2,投资2111万元

（6）人文教学楼：建筑面积17866 m2,投资1715万元

（7）食堂：建筑面积8300 m2,投资731万元

（8）学生公寓：建筑面积45000 m2,投资3736万元

（9）道路沟管规划：要处理好校区中的路网建设和校区与城市道路的衔接，搞好主干道的硬化和沟管铺设，投资642万元。

（10）绿地规划：要充分利用现有绿地条件，点、线、面结合，高、中、低层次布局的绿化单元，重点搞好行政办公楼、教学楼、食堂、学生公寓和主干道的乔木栽培和草皮铺设。投资      万元。

（11）水电建设：一是重点建设配电房，用电总容量     ，做好备用电源供电规划；二是做好二期工程拟建筑用电规划，预留高压出线；三是整个水电达到智能化管理要求。投资     万元。

（12）体育场地建设：建设一个400米标准化的田径场，20个篮球场。10个羽毛球场，20个乒乓球台，投资     万元。

（13）实训基地建设：建设一个汽车驾驶训练场，面积     m2，总投资1800万元。

5、一期调整安排

2010年8月底，一期工程建成，入驻院本部的单位和部门为：

（1）学院党政机关的大部和部分院系机关的主体搬到院本部

（2）学院直属单位和教学、实验等教学辅助部门、后勤服务部门根据需要将主体大部搬入院本部

（3）除医学类、农学类、计算机类专业学科的高职学生全部搬到院本部。

（二）、医学校区建设规划的内容：

1、功能定位：

医学类学科学生的教学、科研基地，永州职附属医院发展基地，医学继续教育基地。

2、调整的基本设想

医学校区地处零陵区南津北路，人口稠密，交通便利，永州附属医院是目前零陵区城北内唯一的一所医院，医疗辐射大，社会声誉高，应集中力量改善条件，提升水平。过渡时期，不做大的调整。二、三期调整时，拆除违章搭建，减少建筑密度，增加草坪绿地。在明确产权关系的前提下，在校区划出部分土地供附属医院发展使用，改善医疗环境和条件，使之成为永州一流的医院。

3、规划建设内容：

根据学院总体发展战略规划，医学校区在2007年至2010年内需要建设的总建筑面积为          m2，总投资17250万元。

（1）附属医院主体：建筑面积17800 m2，投资10000万元。

（2）附属医院第二住院实训大楼：建筑面积15000 m2,投资5600万元。

（3）阳光小区家属宿舍楼：建筑面积     m2，投资1572万元。

（4）体育场地建设：建设2个塑胶篮球场，10个羽毛球场，改造维修4个篮球场，投资52万元。

（5）实验室改造：医学检验实验室改造，投资6万元

（6）第一学生食堂：进行改造装修，投资20万元。

（三）、信息校区、建设规划内容

1、功能定位：

永州职院悠久辉煌历史的象征，是农学学科和计算机学科的教学、科研基地，在职人员教育培训基地，中职学生教育基地。

2、调整的基本设想：

信息校区是永州职院的“根”，是永州职院百年历史的象征，也是学院的宝贵财富。在院本部完全建成之前仍是学院的主要教学点，并且在相当长的时期里将继续发挥重要作用。但随着时间的推移，它的功能将逐渐弱化，人才培养的任务将集中在院本部。

3、规划建设内容：

根据学院总体发展战略规划，信息校区在2007年至2010年需要新征土地159亩，建设改造面积13450 m2,总投资2031万元。

（1）实习农场建设：征地159亩，改造种猪生产线3000 m2, 改造产仔栏，保育栏，配怀栏1500 m2，改造人工授精舍100 m2,改造鱼塘5000 m2,修缮培训楼900 m2,建设一个大型沼气池，建设两栋肥育舍1250 m2,建设综合办公楼700 m2,建造种猪线护坡600 m3,建设休闲生活区400 m2,投资1326万元。

（2）实验实训设施建设：对动物实验室、农检实验室，兽医院、牧医实验室、计算机机房、模具车间等进行改造和实验设备购买，投资574万元，建设一个优质水果园、建设两个400 m2的多功能温室大棚和4个200 m2的简易大棚，计划投资       万元。

（3）学生食堂：进行一次全面装修，使之符合国家卫生部门要求的标准，购买450KW发电机组，投资32万元。

（4）校园改造：建设一个休闲花园，校区广场硬化、教学楼与学生宿舍楼及培训楼的卫生间改造，校园路灯改造等，投资68万元。

（5）体育运动场建设：建设一个门球场，建设一个舞厅，投资16.6万元，

4、一期调整安排：

下述部门和单位留驻信息校区：

（1）农科系、计算机系的高职学生及相关研究机构、院系机关

（2）所有中职学生及相关管理机构

（3）继续教育办学机构及学生

（4）实习农场

四、实施规划投资估算

2007年至2010期间基本建设投资估算总计为         万元（详见附表）。（本估算参照2007年建筑市场价格考虑的静态投资，未考虑分期建设年代中的价格浮动因素和贷款利息。）

五、校园建设规划管理

（1）校园建设规划采用分年度、分步骤的原则认真组织实施

（2）校园建设规划在实施过程中根据实际情况需要进行调整的，要按照程序组织论证。、

（3）校园建设规划在实施过程中，要定期检查实施情况并进行情况分析与经验总结，对所出现的不符合规划建设的相关问题要及时修正。

（4）严禁校内各部门违背校园建设规划的要求，擅自变更或安排建设项目。

总务后勤处

附表：永州职院2007年至2010年基本建设项目规划一览表

| 序号 | 工程项目 | 面积 | 投资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部建设征地 | 2250亩 |  |  |
| 2 | 院本部行政办公楼 |  | 2109 | 2010年 |
| 3 | 院本部校大门 | 550 m2 | 263 | 2010年 |
| 4 | 图书馆 | 21112 m2 | 1929 | 2010年 |
| 5 | 院本部商贸教学楼 | 15414 m2 | 1409 | 2010年 |
| 6 | 院本部理工教学楼 | 20520 m2 | 2111 | 2010年 |
| 7 | 院本部人文教学楼 | 17866 m2 | 1715 | 2010年 |
| 8 | 院本部食堂 | 8300 m2 | 731 | 2010年 |
| 9 | 院本部学生公寓 | 45000 m2 | 3736 | 2010年 |
| 10 | 院本部基础配套 |  |  | 2010年 |
| 11 | 附属医院主体 | 17800 m2 | 10000 | 2007年 |
| 12 | 附属医院第二住院实训大楼 | 15000 m2 | 5600 | 2009年 |
| 13 | 畅通驾校 |  | 1800 | 2008年 |
| 14 | 阳光小区 |  | 1572 | 2010年 |
| 15 | 实习农场 | 159 亩 | 1326 | 2010年 |
| 16 | 其他建设项目 |  | 768 | 2007-2010年 |
|  | 合计 |  |  |  |